**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ**

**แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2562-2564)เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
| 1 | โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 2 (คสล.)สายคู่ขนาน 1 บ้านคลองน้ำใส | 250,000 | 232,000 | 🗸 | - | - |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 1 เม.ย.63 |  | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบงหมู่ 4 | 250,000 | 230,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 31 มี.ค.63 |  | กองช่าง |
| 3. | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกส์  ม.4 | 200,000 | 199,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 22 มิ.ย..63 |  | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำพอก หมู่ที่ 5 สายหนองโสกพอก | 250,000 | 230,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 1 เม.ย.63 |  | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 สายเรียบข้างหนองโสกพอก | 250,000 | 230,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 8 เม.ย..63 |  | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าข่าหมู่ที่ 6 | 250,000 | 230,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 7 พ.ค. 63 |  | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองลำดวนหมู่ที่ 9 | 250,000 | 229,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 7 พ.ค.63 |  | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหลี่หมู่ที่ 7 | 250,000 | 229,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 30 เม.ย. 63 |  | กองช่าง |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
| 9 | โครงการสร้างป้ายหมู่บ้าน บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 | 86,000 | 79,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 30 ก.ย.63 |  | กองช่าง |
| 10 | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อยหมู่ที่ 3 | 164,000 | 163,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 30 ก.ย 63 |  | กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 | 200,000 | 199,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 20 ส.ค. 63 |  | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงตลาดสดชุมชนบ้านหนอง  แวงน้อย | 185,000 | 175,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 30 ก.ย 63 |  | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 27,900 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 30 ก.ย 63 |  | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงศูนย์อปพร. | 50,000 | 49,000 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย. 63 | 30 ก.ย 63 |  | กองช่าง |

1.2 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ สถานีสูบน้ำ คลองส่องน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการวางระบบด้านการผังเมืองรวม และการควบคุมอาคาร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.4 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการคมนาคมทางบกและทางอากาศ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต . 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ที่ไม่มีงานทำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | 10,000  (หน้า 52) | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.2 พัฒนาและส่งเสริมให้กลุ่มลงทุนและผู้พิการมีงานทำเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค  ในการเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม ตำบลโชคชัย | 30,000  (โอนเพิ่ม)  (52) | 30,000 | - | - | - | - | ม.ค.-ก.ย. 63 | ม.ค.63 | - | - |

2.3 พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุและผู้พิการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ | 30,000  (หน้า 52) | ไม่ได้ดำเนินการ | 🗸 | - | - | - | - | - | - | สำนักงานปลัด |

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างครอบคลุมทั่วถึง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 54,000 (หน้า 57) | 37,500 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ต.ค.62- ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,200,000  (หน้า 57) | 901,600 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ต.ค.62- ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,166,000  (หน้า 57) | 4,159,200 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ต.ค.62- ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |

2.5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กต้องได้รับอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันครบทุกคน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 545,850  (หน้า 42) | 440,680 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ต.ค.62- ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,560,000  (หน้า 44) | 2,429,100 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ต.ค.62- ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,453,738  (หน้า 45) | 1,335,757.66 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ต.ค.62- ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโชคชัย | 20,000  (หน้า 52) | ไมได้ดำเนินการ | - |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |

2.6 จัดหาและซ่อมแซมที่พักและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส | 30,000  (หน้า 47) | 20,000 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | 30 ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 20,000  (หน้า 41) | 20,000 | 🗸 |  |  |  | 12 ม.ค.63 | 12 ม.ค.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต | 5,000  (หน้า40) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียง | 10,000 | 9,690 | 🗸 |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000  (หน้า40) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000  (หน้า 41) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8 การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก | 30,000  (หน้า46) | 15,000 | 🗸 |  |  |  | ก.พ.-มี.ค.63 | พ.ค. 2563 |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | 33,528  (หน้า47) | 30,480 | 🗸 |  |  |  |  | พ.ค. 2563 |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย | 10,000  (หน้า 46) | 10,000 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ธ.ค. –ม.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี | 10,000  (หน้า 46) | 10,000 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ธ.ค. –ม.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
| 5 | เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000 | 180,000 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | ส.ค.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า | 8,500  (หน้า46) | 3,500 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | พ.ค. 2563 |  | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร | 3,500  (46) | 3,500 | 🗸 |  |  |  | มี.ค.63 | พ.ค. 2563 |  | สำนักงานปลัด |

2.9 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 70,000  (หน้า 53) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | - |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | วัสดุกีฬา | 50,000  (หน้า 53) | 43,252 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62- ก.ย.63 | 5 มี.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |

3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง โดยการจัดระบบข้อมูลการพัฒนาศักยภาพผู้นำ การสร้างเครือข่ายให้มีความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค ในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) | 3,000  (หน้า 27) | ไมได้ดำเนินการ |  |  |  |  | 18 มี.ค. 2563 |  |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย | 150,000  (หน้า 26) | ไมได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ม.ค.-ก.ย.63 |  |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการกิจกรรม 5 ส. | 20,000  (หน้า 26) | 14,505 | 🗸 |  |  |  | ม.ค.-ก.ย.63 | มี.ค. - ก.ย. 63 |  | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ | 10,000  (หน้า 26) | 4,600 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ส.อบต.และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.โชคชัย | 15,000  (หน้า27) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ก.พ.-ก.ย.63 | 28 ก.พ.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถี่น | 20,000  (หน้า 27) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | เม.ย.-ก.ย.63 |  |  | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย | 20,000  (หน้า26) | ไมได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63 |  |  | สำนักงานปลัด |
| 8 | รายจ่ายอื่น | 15,000  (หน้า31) | 13,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 29ส.ค.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 9 | โครงการอบต.พบประชาชน | 30,000  (หน้า31) | 30,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 12ก.พ.--มี.ค.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 10 | โครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน | 30,000  (หน้า 31) | 29,720 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |

3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง โดยการจัดระบบข้อมูลการพัฒนาศักยภาพผู้นำ การสร้างเครือข่ายให้มีความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่ดำเนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 10 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | 300,000  (หน้า 25) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| 11 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร | 80,000  (หน้า 26) | 41,636 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 12 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 20,000  (หน้า27) | 9,810 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 13 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 20,000  (หน้า 32) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบริงาน |  |  |  |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ค่าวัสดุสำนักงาน | 100,000  (หน้า 27) | 83,581 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 25,000  (หน้า28) | 24,690 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000  (หน้า28) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น | 130,000  (หน้า28) | 115,110 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000  (หน้า 28) | 10,590 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 28 มี.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 80,000  (หน้า 28) | 72,470 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ค่าวัสดุอื่น | 15,000  (หน้า 28) | 14,185 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * เก้าอี้สำนักงาน | 10,000  (หน้า29) | 10,000 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ก.พ.. 63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * เครื่องดูดฝุ่น | 13,000  (หน้า29) | 13,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 18 ก.พ. 63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน 1 เครื่อง | 17,000  (หน้า29 | 17,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 18 มี.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ตู้เก็บเอกสาร | 5,500  (หน้า30) | 5,500 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 4 มี.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * โต๊ะทำงาน | 8,000  (หน้า30) | 8,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 4 มี.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ตู้เก็บของงานบ้านงานครัว | 5,500  (หน้า30) | 5,500 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 4 มี.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 16,000  (หน้า30) | 16,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 25 พ.ย..62 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * เครื่องพิมพ์(งานจัดการทั่วไป) | 6,300  (หน้า32) | 6,300 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 4 มี.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
|  | * ตู้เก็บเอกสาร | 5,500  (หน้า32) | 5,500 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 4 มี.ค. 63 |  |  |
|  | * เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22,000  (หน้า32) | 22,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 25 พ.ย..62 |  |  |
|  | * เครื่องพิมพ์ | 10,600 | 10,600 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 25 พ.ย..62 |  |  |
| 14 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 100,000  (หน้า30) | 70,456 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 15 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 300,000  (หน้า25) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 |  |  | สำนักงานปลัด |
| 16 | รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | 200,000  (หน้า25) | 186,990 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 17 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 30,000  (หน้า25) | 18,500 | 🗸 |  |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 14 | **กองคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าวัสดุสำนักงาน | 80,000  (หน้า36) | 56,595 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | กองคลัง |
|  | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000  (หน้า36) | 45,230 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | กองคลัง |
|  | ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก | 7,900  (หน้า 36) | 7,900 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 24 มิ.ย.63 |  | กองคลัง |
|  | ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน | 11,000  (หน้า 36) | 11,000 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 24 มิ.ย.63 |  | กองคลัง |
|  | คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | 17,000  (หน้า 37) | 16,900 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 20 พ.ย.62 |  | กองคลัง |
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | 22,000  (หน้า37) | 21,900 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 20 พ.ย.62 |  | กองคลัง |
|  | เครื่องพิมพ์ | 10,600  (หน้า37) | 10,600 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 20 พ.ย.62 |  | กองคลัง |
| 15 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 50,000  (หน้า 35) | 1,800 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | กองคลัง |
| 16 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าลงทะเบียน) | 40,000  (หน้า 34) | 34,300 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | กองคลัง |
| 17 | รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | 70,000  (หน้า 35) | 36,000 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  |  |
| 17 | ค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | 50,000  (หน้า 35) | 37,508 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | กองคลัง |
| 18 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 90,000  (หน้า35) | 22,800 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 29 ก.ย.63 |  | กองคลัง |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
|  | **กองช่าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าวัสดุสำนักงาน | 10,500  (หน้า 49) | 10,499 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | กองช่าง |
|  | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000  (หน้า 49) | 49,905 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | กองช่าง |
|  | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 86,000  (หน้า 50) | 85,415 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | กองช่าง |
|  | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,000  (หน้า 50) | 8,945 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | กองช่าง |
|  | ค่าวัสดุอื่น | 5,000  (หน้า50) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | กองช่าง |
|  | แบบหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก | 50,000  (หน้า 50) | 46,750 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 30 ก.ย.63 |  | กองช่าง |
|  | บันไดอะลูมิเนียม | 10,000  (หน้า50) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | กองช่าง |
|  | ค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ | 90,000  (หน้า 51) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | กองช่าง |
|  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 22,000  (หน้า50) | 22,000 | 🗸 |  |  |  |  | 22 ม.ค.63 |  | กองช่าง |
|  | ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน | 20,000  (หน้า 51) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | กองช่าง |
|  | เครื่องพิมพ์ | 6,300  (หน้า51) | 6,300 | 🗸 |  |  |  |  | 22 ม.ค.63 |  | กองช่าง |
|  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 30,000  (หน้า49) | 1,220 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | กองช่าง |
|  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 10,000  (หน้า49) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | กองช่าง |
|  | ค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร | 20,000  (หน้า 49) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | กองช่าง |

3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง โดยการจัดระบบข้อมูลการพัฒนาศักยภาพผู้นำ การสร้างเครือข่ายให้มีความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 19 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโชคชัย | 30,000  (หน้า 58) | ไม่ได้ดำเนินการ | 🗸 |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |

3.2 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายจัดงานวันอปพร. | 5,000  (หน้า38) | 5,000 | 🗸 |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาสามัญ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยประจำรถกู้ชีพ | 10,000  (หน้า38) | 10,000 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 10 พ.ค.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพอปพร. | 50,000  (หน้า 39) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | 30 เม.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 4 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 150,000  (หน้า 40) | 119,600 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | เม.ย.-พ.ค. |  | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการจัดอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น | 20,000  (หน้า38) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการจ้างเหมา กู้ชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน | 216,000  (หน้า 38) | 216,000 |  |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) | 47,920 | 33,440 | 🗸 |  |  |  |  | 14-15  พ.ค. 63 |  | สำนักงานปลัด |
| 7 | ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ | 21,000  (หน้า39) | 21,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 10 ส.ค..63 |  | สำนักงานปลัด |
| 8 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานอปพร. | 17,000(หน้า39) | 17,000 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 7 มิ.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 9 | เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์สำนักงานอปพร. | 6,300  (หน้า40) | 6,300 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | 7 มิ.ย.63 |  |  |
| 10 | เงินสำรองจ่าย | 380,000  (หน้า 58) | 310,698 | 🗸 |  |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ต.ค.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |

3.3 การดำเนินการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | 70,000  (หน้า38) | 40,380 | 🗸 |  |  |  | ธ.ค.62-เม.ย.63 | ธ.ค.62-เม.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า | 40,000 | 40,000 | 🗸 |  |  |  | มี.ค.63 | 14 มี.ค.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 การป้องกันและต่อสู้ปัญหายาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) | 30,000  (หน้า 51) | 15,900 | 🗸 |  |  |  | ธ.ค.62-เม.ย.63 | 30 ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000  (หน้า 51) | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |

4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 4.1 สงเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุนให้แก่คนในชุมชน โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000  (หน้า 39) | 25,000 | 🗸 |  |  |  | ธ.ค.62 - ก.ย.63 | 29 ม.ค.63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพาณิชยกรรม เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรให้กับประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 86,000  (หน้า 50) | 85,105 | 🗸 |  |  |  | ธ.ค.62 - ก.ย.63 | ธ.ค.62 - ก.ย.63 |  | กองช่าง |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดีงามของท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาการพัฒนาอาหารอินโดจีน การพาณิชย์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาป่าและน้ำ การป้องกันตลิ่งพังในเขตจังหวัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 40,000  (หน้า 39) | 40,000 | 🗸 |  |  |  |  | 31 ม.ค.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเขตอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการพัฒนาหมู่บ้าน “หน้าบ้าน น่ามอง” รูปแบบประชารัฐ | 70,000  (หน้า 52) | 52,750 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงานของท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  ที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ระยะเวลาที่เนินการตามแผน | ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรคในการเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ |
| 1 | โครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ | 10,000  (หน้า26) | 4,100 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโชคชัยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานบุญประเพณีท้องถิ่น | 230,000  (หน้า40) | 226,500 | 🗸 |  |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | พ.ย.62-ก.ย.63 |  | สำนักงานปลัด |

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 2 (คสล.)สายคู่ขนาน 1 บ้านคลองน้ำใส | 250,000 | 232000 | 🗸 | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคำบงหมู่ 4 | 250,000 | 230000 | 🗸 | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคำบง หมู่ที่ 4 (คสล.)สาย(บ้านคำบง-หินลาด) | 250,000 | 228000 | 🗸 | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคำพอก หมู่ที่ 5 สายหนองโสกพอก | 250,000 | 230000 | 🗸 | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 สายเรียบข้างหนองโสกพอก | 250,000 | 230000 | 🗸 | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านป่าข่าหมู่ที่ 6 | 250,000 | 230000 | 🗸 | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองลำดวนหมู่ที่ 9 | 250,000 | 229000 | 🗸 | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองหลี่หมู่ที่ 7 | 250,000 | 229000 | 🗸 | กองช่าง |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 9 | โครงการสร้างป้ายหมู่บ้าน บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 | 86,000 | 79000 | 🗸 | กองช่าง |
| 10 | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อยหมู่ที่ 3 | 164,000 | 163000 | 🗸 | กองช่าง |
| 11 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 8 | 200,000 | 199000 | 🗸 | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงตลาดสดชุมชนบ้านหนอง  แวงน้อย | 185,000 | 175,000 | 🗸 | กองช่าง |

โครงการเงินนอกงบประมาณรายจ่าย

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |